**รายงานการติดตามและประเมินผล**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**



**องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง**

**อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา**

**คำนำ**

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ข้อ 13 และข้อ 14 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

 ธันวาคม 2566

สารบัญ

**เรื่อง** **หน้า**

ส่วนที่ 1 บทนำ 1

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10

ส่วนที่ 3 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 19

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 45

**ภาคผนวก**

1. ภาพประกอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

-----------------------

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

 2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

 3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

 **บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ

ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

 1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

 3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

 4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

 5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักงานปลัดผู้อำนวยการกองทุกกอง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล

โพนทอง หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

 6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

 ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งปะกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

1. **การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน 2 คน

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยการกำหนดกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

1. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่

กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

1. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เพื่อดำเนินการต่อไป

1. **การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ดังนี้

 2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด:KPI)

ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

 2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

 2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Cnart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

 2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

 2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนสตำบลโพนทอง เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนสตำบลโพนทอง และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

 **3. การรายงานผล**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ดำเนินการติดตามและ**

**ประเมินผลแผนพัฒนา**

**รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น**

**ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี**

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monit0ring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของวัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อวถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

 **1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขอองค์การบริหารส่วนตำบล

โพนทอง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

* 1. กำหนดกรอบเวลา (Time &Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโพนทอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมา
2. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือน ธันวาคม เพื่อให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนพทอง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

* 1. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นคว่ามสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ

(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

 1.3 ความพอเพียง (Adequacy) กำหไนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มาปฏิบัติงาน

 1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง

ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากร

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต

(Outcome and Output)ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอสีดา และจังหวัดนครราชสีมา ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

 2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

 2) เครื่องมือ

 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

 2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

 2) การสำรวจ (Surver) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤ๖กรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

* 1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurement) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล

เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์รักษา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ทางสายน้ำ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)

 3.2 การสัมภาษณ์ (Informal interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interview) ซึ่ง

คล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

* 1. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบลโพนทอง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

 3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลโพนทอง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

 3.5 เอกสาร (Document) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

 การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ

ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

1. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น

และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

1. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา

งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

1. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ

ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

1. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ

รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

1. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/

กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ

1. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง แต่ละคน แต่ละ

สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์หารบริหารส่วนตำบลโพนทอง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

**ส่วนที่ 2**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**…………………………**

1. **ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง**

**๑.1 วิสัยทัศน์**

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

**“โครงสร้างพื้นฐานสะดวก คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกภาคีร่วมคิดร่วมทำ**

 **น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”**

**๑.2 ยุทธศาสตร์**

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 8 ด้าน ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ**

**และการท่องเที่ยว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสาธารณสุข**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสังคม**

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

 **๑.3 เป้าประสงค์**

 ตำบลโพนทอง มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้

 1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

 2. ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวและตนเองได้

 3. ระบบการศึกษาในพื้นที่ ให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีของแต่ละชุมชน เพื่อพัฒนาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง พร้อมบำรุงพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป รวมถึงการส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

 4. ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในสังคมให้ถูกสุขลักษณะ มีสุขภาพอนามัยที่ดีและเสริมสร้างความรู้ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

 5. สร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่นให้หายไปจากสังคม

 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟู

 7. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 8. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

 **1.4 ตัวชี้วัด**

1. จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

2. จำนวนครัวเรือนมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ

3. จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะทั่วถึง

4. ร้อยละของจำนวนสิ่งปลูกสร้าง

5. ร้อยละของประชาชนในตำบลโพนทองมีอาชีพและรายได้

6. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

7. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

8. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงร้อยละ 100

9. ร้อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชน/ผู้ด้อย/กลุ่มเด็ก/เยาวชน กลุ่มสตรี/ที่ดีขึ้น

10. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึกความตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

11. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการจัดการขยะ

12. ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

13. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง

14. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น

 1.๕ ค่าเป้าหมาย

 ๑) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีความสะดวกเพียงพอและทั่วถึง

 ๒) ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

๓) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

4) ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

5) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและเสริมสร้างความรู้ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

6) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

7) จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

8) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

1.๖ กลยุทธ์

๑) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

2) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพการผลิต และส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

4) ทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

6) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

7) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาในชุมชน

 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย

 9) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ

**1.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จะพัฒนาคนตลอดชีวิต โดยสนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชนตั้งแต่แรกเกิดถึงตาย สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทุกระบบให้อ่าน เขียนและคิดเลขเบื้องต้นได้เป็นอย่างน้อย ผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนให้ภาคเกษตรกรรมเป็นแหล่งเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพอาชีพเกษตรกรรมรวมถึงเกษตรกรให้มีความยั่งยืนเป็นภาคการเกษตรสะอาด กลุ่มอาชีพและประชาชนต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายลดลง มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและมีความปลอดภัยในทุกด้าน พื้นที่ตำบลโพนทองจะเป็นพื้นที่สีเขียว สภาพแวดล้อมน่าอยู่สวยงาม มีประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและคงไว้สู่คนรุ่นต่อไป ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรและตำบลโพนทองอย่างโปร่งใส เน้นธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 **๑.8 แผนงาน**

 (1) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป

 (2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 (3) แผนงานการศึกษา

 (4) แผนงานสาธารณสุข

 (5) แผนงานสังคมสงเคราะห์

(6) แผนงานเคหะและชุมชน

 (7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 (8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 (๑๐) แผนงานการเกษตร

 (๑๑) แผนงานงบกลาง

**2. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น**

 **2.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมบริบทของตำบลโพนทอง จะเป็นการวิเคราะห์ในภาพกว้าง ๆ ที่เชื่อมโยงไปสู่สภาพที่เป็นปัญหา เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 20.07 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหัวใจสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชน ในฤดูน้ำหลากเกิดปัญหาน้ำท่วมไร่นาของประชาชน ในช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ทำให้การลงทุนในกิจการขนาดใหญ่มีจำนวนน้อย

 นอกจากนี้ จากสภาพปัจจุบันที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน ในปี พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ราคาที่ดินในเขตตำบลโพนทอง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 มีราคาค่อนข้างสูงขึ้นเป็นเท่าตัว มีการซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกำไรมากขึ้น มีอัตราการขยายตัวของเมืองมากขึ้น มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์มากขึ้น มีการถมที่ให้สูงขึ้น ทำให้ระดับในการรองรับน้ำในชุมชนเริ่มเกิดปัญหาน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในเวลาที่ฝนตกหนัก

 สรุปในภาพรวมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในบริบทชุมชน และสภาพปัญหาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประกอบด้วย

1. **ด้านสังคม**

ด้านสังคม ประชากรมีการว่างงานตามฤดูกาล โดยสังเกตจากจำนวนประชากรที่ว่างงานตามฤดู

การเกษตร ประชากรวัยแรงงานส่วนหนึ่งไปทำงานในกรุงเทพฯ ทิ้งให้คนแก่ดูแลเด็ก การเลี้ยงดูบุตรหลานเปลี่ยนไป การดูแล เอาใจใส่ ลดลงจากแต่ก่อน พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูกเท่าที่ควร เพราะต้องทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัว จึงใช้เงินเลี้ยงดูลูกแทน ทำให้เด็กส่วนหนึ่งขาดความอบอุ่น เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด

 ระดับการศึกษาของประชากรส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง คือ ระดับประถมศึกษา มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง เปิดสอนเด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 2-5 ขวบ) โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง เปิดสอนระดับอนุบาล 1-2 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมตอนต้น ทำให้เด็กนักเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง การคมนาคมในการสัญจรไป-มา ก็สะดวก สบาย ไม่ต้องลำบากในการเดินทางไปโรงเรียน และมีศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (การศึกษานอกระบบ) ซึ่งมีความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

 ด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการในขั้นสาธารณสุขมูลฐาน การบริการยังไม่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องมือทางการแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอ เมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ต้องไปโรงพยาบาลประจำอำเภอ หรือจังหวัด แต่ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขที่เข้มแข็ง ซึ่งกระจายทุกหมู่บ้าน ในการดูแลด้านสาธารณสุขมูลฐาน

 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร อันมีสาเหตุจากฝนทิ้งช่วงนาน ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จะต้องจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับระบบ

ประปา เป็นระบบประปาหมู่บ้าน แหล่งน้ำที่นำมาผลิตน้ำประปา มีคุณภาพต่ำ ไม่สะอาด และมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

**2. ด้านเศรษฐกิจ**

 ด้านเศรษฐกิจ ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ยังประสบปัญหาความยากจน

และความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ของประชากร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้มีการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้ราษฎรมีรายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 **3. ด้านสิ่งแวดล้อม**

ด้านสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นตำบลค่อนข้างเล็ก สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างแห้งแล้ง ฝนตกไม่ตามฤดูกาล การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ทรัพยากรป่าไม้ก็มีค่อนข้างน้อย สภาพสังคมยังเป็นแบบชนบท มีการขยายตัวของเมืองบ้างเล็กน้อย แต่วัฒนธรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนไป เกิดการเลียนแบบจากสื่อโฆษณา และรับวัฒนธรรมจากตะวันตกเข้ามา ทำให้เกิดปัญหา คือ การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ การกำจัดขยะมูลฝอย และปัญหาที่จะตามมา คือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประกอบกับไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเท่าที่ควรในการรณรงค์ลด คัดแยก การนำขยะที่มีประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ และการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นของชุมชน

 **4. ด้านการเมืองการบริหาร**

 ด้านการเมืองการบริหาร รัฐบาลได้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมทั้งจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพื่อความรวดเร็ว ทั่วถึงและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

 จากสภาพแวดล้อมในบริบทชุมชนที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อนำมาวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสพัฒนาในอนาคต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

**ปัจจัยภายใน**

**จุดแข็ง (Strengths=S)**

1. มีประกาศโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ชัดเจน ครอบคลุม ตามอำนาจหน้าที่ภารกิจ และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงได้ตามภารกิจเพิ่มขึ้น หรือภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน
2. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ที่ชัดเจน มีการบูรณาการจัดทำแผนชุมชน

หรือแผนหมู่บ้านฯโดยประชาชนมีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ” และร่วมกับหน่วยงานอื่นในเขตรับผิดชอบ

1. มีคำสั่งแบ่งงาน มีคำสั่งมอบอำนาจการบริหารงาน ตามลำดับชั้น มีคำสั่งรักษาราชการแทน มีคำสั่งปฏิบัติราชการแทน (กรณีตำแหน่งว่าง)
2. ผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดนโยบายการบริหารงานเอง ภายใต้กรอบของกฎหมาย สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายระดับประเทศ กลุ่มจังหวัดและอำเภอ
3. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี
7. มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
8. มีแผนอัตรากำลังที่เหมาะสมกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่
9. การใช้จ่ายเงินประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
10. ประชาชนมีความรักใคร่ สมัครสมาน สามัคคีให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล
11. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว

**จุดอ่อน (Weaknesses=W)**

1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ทำให้การปฏิบัติงานเกิดข้อบกพร่อง ผิดพลาดได้
2. ภารกิจงานถ่ายโอนตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 ที่ได้ถ่ายโอนให้กับ อปท.ปัจจุบันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น แต่พนักงานส่วนตำบลยังขาดความรู้ความเข้าใจกับงานภารกิจที่ถ่ายโอน
3. งบประมาณมีจำนวนจำกัด ทำให้การพัฒนาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
4. ประชาชนขาดจิตสำนึกการร่วมมือพัฒนางานส่วนรวม
5. ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
6. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ยังขาดทักษะการสื่อสาร การพูด การฟังภาษาอังกฤษ เมื่อประเทศไทยจะสู่ประชาคมอาเซียน จะไม่สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนประเทศไทย
7. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด
8. แหล่งน้ำสายหลักของตำบลยังไม่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำได้ดีพอ ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง และปัญหาอุทกภัย ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากปัญหาช่องทางระบายน้ำระหว่างเขตติดต่อตำบลยังไม่สามารถระบายน้ำได้โดยรวดเร็ว ทำให้เกิดอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก
9. ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิม ๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ฯลฯ
10. ประชาชนในพื้นที่มีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพค่อนข้างน้อย และการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ก็ไม่ยั่งยืน
11. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

**ปัจจัยภายนอก**

**โอกาส (Opportunity=T)**

1. แนวโน้มการได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
2. ปัจจุบันประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในเขตตำบลโพนทอง มีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการซื้อขายเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เศรษฐกิจดีขึ้น
3. พื้นที่ตำบลโพนทอง ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่สะดวกในการสัญจรไป-มา “เชื่อมโพนทองสู่อาเซียน เชื่อมเส้นทางคมนาคมสู่ประตูแหล่งท่องเที่ยว” และการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งทำให้เกิดการลงทุน และการพาณิชย์เพิ่มขึ้น แนวโน้มการขยายตัวของเมืองสูงขึ้น และพื้นที่ตำบลโพนทองมีขนาดเล็ก ง่ายต่อการบริหารจัดการและดูแลได้อย่างทั่วถึง
4. ตำบลโพนทอง เป็นเมืองเกษตรกรผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น ความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิตดีขึ้น
5. พื้นที่ตำบลโพนทอง มีแหล่งน้ำ คือลำห้วยยาง ซึ่งเป็นลำน้ำที่มีความสำคัญแก่การดำรงชีวิต เปรียบเหมือน สายน้ำสายชีวิต ของชาวตำบลโพนทอง ทำให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
6. มีวัด และสถานปฏิบัติธรรม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ซึ่งสามารถพัฒนาจิตใจ เสริมสร้างความพร้อม เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน และประชาชนทั่วไป

ในตำบล และเป็นแหล่งอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

1. มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนถึงระดับประถมศึกษา ทำให้เด็กนักเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง และสะดวกในการสัญจรไป-มา ไม่ต้องลำบากในการเดินทางไปโรงเรียน และมีศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (การศึกษานอกระบบ) ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

**อุปสรรค (Threat=T)**

1. ด้านการกระจายอำนาจ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน เพราะถ่ายโอนภารกิจ แต่งบประมาณและบุคลากรไม่ได้รับการถ่ายโอน ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณ และบางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน กฎหมายบางตัวไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
2. การให้ความอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานที่กำกับดูแล
3. ราคาน้ำมัน ปุ๋ย ยา และแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรราคาค่อนข้างต่ำ จึงทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอยังคงยากจน
4. ไม่มีตลาดกลางจำหน่ายสินค้า
5. เกษตรกรขาดความรู้การใช้เทคโนโลยีการเกษตร
6. ปัญหาเรื่องประสบภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ต้องจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นประจำทุกปี ทำให้งบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านอื่นลดน้อยลง
7. กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการบริหารท้องถิ่นบางฉบับ ล้าสมัย ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเจตนารมณ์ของการกระจายอำนาจ ตามระบบการปกครองท้องถิ่น ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
8. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการกระจายอำนาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีปัญหา
9. อุปสรรคอยู่ค่อนข้างมาก และยังไม่ได้รับความจริงใจจากรัฐบาลที่จะทำให้เห็นผลอย่างแท้จริง

**2.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขอบข่ายปัญหา** | **สถานการณ์ภาพแวดล้อม****ภายนอกที่เกี่ยวข้อง** | **ขอบขายและปริมาณของปัญหา/****ความต้องการ**  | **พื้นที่เปาหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย** | **แนวโน้มอนาคต** |
| **1** | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1) เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาไม่สะดวก  | ถนน | -ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | - มีการดำเนินการสร้างเส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น- ก่อสร้างถนนคสล. และซ่อมแซมถนนเดิม- ถนนลาดยาง |
| 2) ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรและน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน | - แหล่งน้ำและน้ำประปาในการอุปโภค-บริโภค | - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | - ประชาชนมีแหล่งน้ำและมีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น |
| 3) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด | - ไฟฟ้า | - ทางและที่สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | - ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้ |
| **2** | ด้านเศรษฐกิจ | 1) ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ | -ข้าว | กลุ่มอาชีพเกษตรกรรมทำนา  | ในด้านการตลาด เช่น ประสานงานหรือจัดตลาดนัดเกษตรกรหากมีการปรับปรุงคุณภาพการผลิตหรือมีการแปรรูปราคาก็จะสูงขึ้นได้ |
| 2) สถานที่จำหน่ายแทรกแซงราคาตามนโยบายรัฐบาลไม่มีในพื้นที่ | สถานที่จำหน่ายสินค้า | -กลุ่มอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่ ทำสวน-ร้านค้า แผงลอย | - ในอนาคต อบต.จะเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการตลาด |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขอบข่ายปัญหา** | **สถานการณ์ภาพแวดล้อม****ภายนอกที่เกี่ยวข้อง** | **ขอบขายและปริมาณของปัญหา/****ความต้องการ**  | **พื้นที่เปาหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย** | **แนวโน้มอนาคต** |
| **3** | **ด้านสังคม** | 1) สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ยากจน | สภาพความเป็นอยู่ยากจน | ประชาชน | - มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น |
| ๒) เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง และรับภาระในการดูแลเด็ก |  | - ผู้สูงอายุและเด็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  | - ผู้สูงอายุและเด็กได้รับการดูแลที่ดี |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขอบข่ายปัญหา** | **สถานการณ์ภาพแวดล้อม****ภายนอกที่เกี่ยวข้อง** | **ขอบขายและปริมาณของปัญหา/****ความต้องการ**  | **พื้นที่เปาหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย** | **แนวโน้มอนาคต** |
|  |  | 3) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพรีและภูมิปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก | - ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพรีและ๓มิปัญหาท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไปมาก | - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | - ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพรีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคงอยู่สืบไป |
| **4** | **ด้านสิ่งแวดล้อม** | 3) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพรีและภูมิปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก | - ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพรีและ๓มิปัญหาท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไปมาก | - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | - ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพรีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคงอยู่สืบไป |
| 2) การถือครองที่ดินกำลังจะเปลี่ยนไปจากเกษตรกร(ให้เช่า/ขายฝาก/จำนอง/ขาย) |  | กลุ่มอาชีพ ทำนาทำไร่ | - ที่ดินจะตกอยู่ในมือนายทุนมากขึ้น |
| 3) จำนวนขยะมีปริมาณมากขึ้นไม่มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี | สิ่งแวดล้อม | ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | -มีการจัดการขยะที่ถูกวิธี- จัดให้มีที่ทิ้งขยะของท้องถิ่น |
| **5** | **ด้านบริหารจัดการ** | 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีจำนวนน้อย | ประชาชน | ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง | -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น- ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น |

**ส่วนที่ 3**

**การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

**3.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

|  |
| --- |
| **การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)****ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)****รวม 5 ปี** |
| **ยุทธศาสตร์** | **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** | **รวม** |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 52 | 10,281,019 | 41 | 9,247,440 | 13 | 2,879,110 | 14 | 3,216,610 | 9 | 2,800,940 | 129 | 28,425,248 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | 5 | 130,000 | 5 | 130,000 | 6 | 140,000 | 6 | 140,000 | 6 | 140,000 | 28 | 680,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น นันทนาการและการท่องเที่ยว | 37 | 6,216,340 | 37 | 6,496,340 | 38 | 6,127,000 | 38 | 6,536,340 | 38 | 6,686,340 | 188 | 32,062,360 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 12 | 534,000 | 12 | 534,000 | 12 | 564,000 | 12 | 564,000 | 12 | 564,000 | 60 | 2,760,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 12 | 5,419,800 | 14 | 5,429,800 | 14 | 5,439,800 | 14 | 5,439,800 | 11 | 5,399,800 | 65 | 27,079,000 |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 300,000 | 9 | 525,000 | 8 | 570,000 | 7 | 370,000 | 7 | 370,000 | 37 | 2,135,000 |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 6 | 250,000 | 6 | 250,000 | 6 | 250,000 | 6 | 250,000 | 6 | 250,000 | 30 | 1,250,000 |
| 8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 19 | 1,464,700 | 17 | 1,140,700 | 17 | 1,640,700 | 18 | 1,640,700 | 18 | 1,640,700 | 89 | 7,027,500 |
| **รวม** | **149** | **24,565,859** | **141** | **23,753,280** | **114** | **17,610,610** | **115** | **18,157,450** | **107** | **17,851,780** | **626** | **101,446,108** |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการทั้งหมด |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 20 | 13.42 | 3 | 2.01 | 29 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 34.90 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | 3 | 2.01 | 0 | 0 | 2 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.36 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น นันทนาการและการท่องเที่ยว | 19 | 12.75 | 0 | 0 | 18 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24.83 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 6 | 4.03 | 0 | 0 | 6 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.05 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 9 | 6.04 | 0 | 0 | 3 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.05 |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 3.37 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.03 |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 4 | 2.68 | 0 | 0 | 2 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.03 |
| 8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 8 | 5.37 | 0 | 0 | 11 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12.75 |
| **รวม** | **74** | **49.66** | **3** | **2.01** | **72** | **48.32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **149** | **100.00** |

**การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | **เงินสะสม** | **รวม** |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 1,571,000.09 | 11.78 | 2,666,500.00 | 19.98 | 4,237,500.09 | 31.75 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 48,640.00 | 0.36 | - | - | 48,640.00 | 0.36 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | 2,562,345.42 | 19.20 | - | - | 2,562,345.42 | 19.20 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 299,125.00 | 2.24 | - | - | 299,125.00 | 2.24 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 5,161,660.00 | 38.68 | - | - | 5,161,660.00 | 38.68 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 | 35,410.00 | 0.27 | - | - | 35,410.00 | 0.27 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 | 198,000.00 | 1.48 | - | - | 198,000.00 | 1.48 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 | 801,760.00 | 6.00 | - | - | 801,760.00 | 6.00 |
| **รวม** | **10}677}940.51** | **80.02** | **2,666,500.00** | **19.98** | **13,344,440.51** | **100.00** |

**โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ****ที่ได้รับ** | **งบประมาณที่ทำสัญญา** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไป** |
| โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีต (PARA ASPHAL TIC CONCRETE) จากถนนมิตรภาพ-วัดพฤกษาศิลาอาสน์บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 | / | - | **-** | 4,070,900.00 | 2,570,000.00 | 2,570,000.00 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายสี-ถนนหมายเลข 202 บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 | / | - | **-** | 4,048,900.00 | 3,030,500.00 | 3,030,500.00 |
| โครงการขุดลอกลำห้วยยางฝายกรมทรัพยากรน้ำ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 เชื่อมสะพานถนนมิตรภาพบ้านสำโรงเหนือ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จ.นครราชสีมา | / | - | **-** | 2,999,900.00 | 1,398,516.75 | 1,398,516.75 |

**สรุปจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ****ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ****ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 52 | 23 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | 5 | 3 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว | 37 | 19 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 12 | 6 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 12 | 9 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 5 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 6 | 4 |
| 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 19 | 8 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **149** | **77** |
| **คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุ****ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566** |  | **51.68** |

**ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตาม Kpis (Key Performance Indicator) และผลกระทบ (Impact)**

**จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา**

**..................................................**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ****(บาท)** | **โอนเพิ่ม****(บาท)** | **โอนลด****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **งบประมาณ****คงเหลือ****(บาท)** | **Kpis** | **ผลกระทบ** |
| ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายไป่-ลำห้วยแยะ บ้านใต้ หมู่ที่ 8 | 195,900.00 | 0.00 | 0.00 | 194,000.00 | 1,000.00 | จำนวนถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1 สาย | ไม่มีผลกระทบ |
| ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 2. โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 | 266,000.00 | 0.00 | 0.00 | 265,000.00 | 1,000.00 | จำนวน 1 แห่ง | ไม่มีผลกระทบ |
| ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 3.โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับจากพระใหญ่-ทางแยกบ้านคู บ้านแท่น หมู่ที่ 7 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 2,000.00 | จำนวนถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1 สาย | ไม่มีผลกระทบ |
| ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบครึ่งวงกลมขนาด 40 cm บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 | 159,000.00 | 0.00 | 158,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 5.โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับจากนานางหนูกัน-สี่แยกเริงสะแก บ้านหนองโน หมู่ที่ 5  | 219,000.00 | 0.00 | 0.00 | 218,000.00 | 1,000.00 | จำนวนถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1 สาย | ไม่มีผลกระทบ |
| ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกโรงประปา-คลองอีสานเขียว บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 | 180,000 | 0.00 | 0.00 | 178,000.00 | 2,000.00 | จำนวนถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1 สาย | ไม่มีผลกระทบ |
| ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 7. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับจากถนนหมายเลข 202-นานางสาวนัยนา บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 | 314,000.00 | 0.00 | 0.00 | 309,000.09 | 4,999.91 | จำนวนถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1 สาย | ไม่มีผลกระทบ |
| ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 8.โครงการเสริมผิวถนน คสล.ซอยบ้านนางวน-สามแยกบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 | 158,000.00 | 158,000.00 | 0.00 | 157,000.00 | 1,000.00 | รางระบายน้ำ จำนวน 1 จุด | ไม่มีผลกระทบ |

 **2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ****(บาท)** | **โอนเพิ่ม****(บาท)** | **โอนลด****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **งบประมาณ****คงเหลือ****(บาท)** | **Kpis** | **ผลกระทบ** |
| งานส่งเสริมการเกษตร | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 1.โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลโพนทอง | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 1,200.00 | มีศูนย์เรียนรู้ให้ประชาชนได้ศึกษา จำนวน 1 ศูนย์ | ไม่มีผลกระทบ |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 2.โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพทอผ้า | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,950.00 | 2,050.00 | มีความชำนาญในการแกะลายผ้ามัดหมี่และการทอผ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ไม่มีผลกระทบ |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 3.โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,890.00 | 8,110.00 | ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 50 มีความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ให้ถูกวิธี | ไม่มีผลกระทบ |

**3.****ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ****(บาท)** | **โอนเพิ่ม****(บาท)** | **โอนลด****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **งบประมาณ****คงเหลือ****(บาท)** | **Kpis** | **ผลกระทบ** |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา | ค่าวัสดุ | ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | 1.สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนเต็ม 100% | 426,977.00 | 0.00 | 0.00 | 378,559.18 | 48,417.82 | เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม) ร้อยละ 100 | ไม่มีผลกระทบ |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา | ค่าวัสดุ | ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กฯ | 2.สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 140,290.00 | 0.00 | 0.00 | 107,461.24 | 32,828.76 | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารเสริม(นม) ร้อยละ 100 | ไม่มีผลกระทบ |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา | อุดหนุน | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 3.อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน | 1,071,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066,464.00 | 4,636.00 | เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวัน ร้อยละ 100 | ไม่มีผลกระทบ |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 4.สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 451,740.00 | 0.00 | 0.00 | 443,346.00 | 8,394.00 | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารกลางวัน ร้อยละ 100 | ไม่มีผลกระทบ |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 5.โครงการอบรมปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองเด็กเล็กและคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเด็กเล็ก | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 2,000.00 | ผู้ปกครองเด็กเล็กมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | ไม่มีผลกระทบ |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ,ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 146,103.00 | 0.00 | 0.00 | 145,680.00 | 423.00 | เด็กทุกคนได้รับการเรียนการสอนที่ดีร้อยละ 90 | ไม่มีผลกระทบ |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 7. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน | 40,0000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,330.00 | 1,670.00 | ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองเด็กมีความพึงพอใจ | ไม่มีผลกระทบ |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ****(บาท)** | **โอนเพิ่ม****(บาท)** | **โอนลด****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **งบประมาณ****คงเหลือ****(บาท)** | **Kpis** | **ผลกระทบ** |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 8. ค่าพาหนะสำหรับส่งเด็กเล็กไปสถานพยาบาล | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 9.โครงการปรับปรุงเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ร้อยละ 80 ได้มาตรฐานด้านอาคาร ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ไม่มีผลกระทบ |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 10.โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนตามแนวทางของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,950.00 | 50.00 | เด็กมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ | ไม่มีผลกระทบ |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงาน | 11.ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ อบต.โพนทอง | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 12. โครงการอบรมคุณธรรรม จริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กรและส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขต อบต.โพนทอง | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,575.00 | 5,425.00 | บุลากรในองค์กรมีคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าร้อยละ 80 | ไม่มีผลกระทบ |
| งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 13.โครงการครูพระสอน ส่งเสริม อบรมให้ความรู้ ศีลธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กก่อนปฐมวัยและเด็กนักเรียนในโรงเรียน | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,450.00 | 50.00 | เด็ก เยาวชน ประชานมีความรู้เกี่ยวกับศีลธรรม จริยธรรม | ไม่มีผลกระทบ |
| งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 14.โครงการความรัก ความกตัญญู ผู้สูงอาย สุขใจ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,930.00 | 70.00 | ลูกหลานมีความกตัญญูต่อผู้สูงอายุร้อยละ 80 | ไม่มีผลกระทบ |
| งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 15.โครงการจัดงานสายใยสัมพันธ์ผูกพันกตัญญูต่อแม่ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,010.00 | 990.00 | เด็กมีความกตัญญูต่อแม่มากกว่าร้อยละ 80 | ไม่มีผลกระทบ |
| งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 16.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรม ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางศาสนา | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,450.00 | 550.00 | ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นคงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป | ไม่มีผลกระทบ |
| งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 17.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์รักษา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ทางสายน้ำ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,150.00 | 1,850.00 | ประชาชนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมร้อยละ 20 | ไม่มีผลกระทบ |
| งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 18.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสีดาโครงการบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | 20,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | ประชาชนร้อยละ 50 น้อมรำลึกถึงวีรสตรีของไทย | ไม่มีผลกระทบ |
| งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 19.โครงการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านในเขตพื้นที่ตำบลโพนทอง (รำโทน) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 3,500.00 | ประชาชนร้อยละ 50 มีความรู้เรื่องรำโทน | ไม่มีผลกระทบ |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ****(บาท)** | **โอนเพิ่ม****(บาท)** | **โอนลด****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **งบประมาณ****คงเหลือ****(บาท)** | **Kpis** | **ผลกระทบ** |
| งานกีฬาและนันทนาการ | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 20.โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน อบต.โพนทองเกมส์และกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 129,640.00 | 360.00 | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | ไม่มีผลกระทบ |
| งานกีฬาและนันทนาการ | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 21. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานราชการอื่น ๆ  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,850.00 | 150.00 | ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจเพิ่มขึ้น | ไม่มีผลกระทบ |

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ****(บาท)** | **โอนเพิ่ม****(บาท)** | **โอนลด****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **งบประมาณ****คงเหลือ****(บาท)** | **Kpis** | **ผลกระทบ** |
| งานบริหารสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 1.โครงการอบรมเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 40,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 18,700.00 | 1,300.00 | ประชาชนมีความรู้และป้องกันโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 | ไม่มีผลกระทบ |
| งานบริหารสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 2.โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สัตว์ปลอดโรค)ฯ | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 7,000.00 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| งานบริหารสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 3.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,275.00 | 725.00 | อบต.โพนทองปลอดโรคพิษสุนัขบ้าร้อยละ 100 | ไม่มีผลกระทบ |
| งานบริหารสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนเอกชน | 4.อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| งานงบกลาง | งบกลาง | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 5.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพนทอง | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | กองทุนตำบลโพนทองผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน | ไม่มีผลกระทบ |
| งานบริหารสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 6. โครงการจัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 4,450.00 | 550.00 | จำนวน 1 แห่ง | ไม่มีผลกระทบ |
| งานบริหารสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 7. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้นำ สมาชิก อสม.แกนนำสุขภาพประจำตำบล | 100,000.00 | 52,500.00 | 0.00 | 152,500.00 | 0.00 | ร้อยละ 80 ของผู้นำ สมาชิก อสม.แกนนำสุขภาพประจำตำบลมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ | ไม่มีผลกระทบ |
| งานบริหารสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8. โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,200.00 | 800.00 | ทั้ง 7 หมู่บ้านตำบลโพนทองมีการเฝ้าระวังอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ | ไม่มีผลกระทบ |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ****(บาท)** | **โอนเพิ่ม****(บาท)** | **โอนลด****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **งบประมาณ****คงเหลือ****(บาท)** | **Kpis** | **ผลกระทบ** |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 1.โครงการคนพิการแข็งแรงทั้งกายและใจ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 9,550.00 | ร้อยละ 100 ของผู้ร่วมอบรมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | ไม่มีผลกระทบ |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 2.โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 | 3,200.00 | ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี | ไม่มีผลกระทบ |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 3.โครงการใส่ใจห่วงใยคนพิการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.00 | 8,990.00 | ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ | ไม่มีผลกระทบ |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,050.00 | 950.00 | ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง | ไม่มีผลกระทบ |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 5.โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,450.00 | 2,550.00 | ร้อยละ 90 ของผู้ร่วมโครงการรู้จักชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา | ไม่มีผลกระทบ |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 6. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | ร้อยละ 80 ของการแพร่ระบาดยาเสพติดน้อยลง | ไม่มีผลกระทบ |
| งบกลาง | งบกลาง | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 7.ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 4,096,000.00 | 104,900.00 | 0.00 | 4,199,700.00 | 1,200.00 | ผู้สูงอายุร้อยละ 100 ได้รับความช่วยเหลือยังชีพ | ไม่มีผลกระทบ |
| งบกลาง | งบกลาง | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 8.ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 874,800.00 | 31,600.00 | 0.00 | 903,200.00 | 3,200.00 | คนพิการร้อยละ 100 ได้รับความช่วยเหลือยังชีพ | ไม่มีผลกระทบ |
| งบกลาง | งบกลาง | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 9.ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | ผู้ป่วยเอดส์ร้อยละ 100 ได้รับความช่วยเหลือยังชีพ | ไม่มีผลกระทบ |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | 10. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |

**6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ****(บาท)** | **โอนเพิ่ม****(บาท)** | **โอนลด****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **งบประมาณ****คงเหลือ****(บาท)** | **Kpis** | **ผลกระทบ** |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 1.โครงการแก้ไขปัญหาขยะแบบบูรณาการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | ปัญหาขยะลดน้อยลงร้อยละ 50 | ไม่มีผลกระทบ |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 2.โครงการอนุรักษ์และขยายพันธ์หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | มีพันธ์หญ้าแฝกเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 | ไม่มีผลกระทบ |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 3.โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,450.00 | 4,550.00 | ประชาชนรู้จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 | ไม่มีผลกระทบ |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 4.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,060.00 | 3,940.00 | ร้อยละ 80 มีป่าไม้เพิ่มขึ้น | ไม่มีผลกระทบ |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 5.โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ตามโครงการพระราชเสาวณีย์ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 6,550.00 | ร้อยละ 80 ป่าไม้ไม่ถูกทำลาย | ไม่มีผลกระทบ |

**7. ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ****(บาท)** | **โอนเพิ่ม****(บาท)** | **โอนลด****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **งบประมาณ****คงเหลือ****(บาท)** | **Kpis** | **ผลกระทบ** |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,950.00 | 50.00 | เกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงร้อยละ 5 | ไม่มีผลกระทบ |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 2.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสมาชิก อปพร. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,450.00 | 4,550.00 | ร้อยละ 80 ของสมาชิก อปพร.ที่มีความรู้ในการปฏิบัติงาน | ไม่ผลกรพทบ |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 3.โครงการฝึกอบรมทักษะการป้องกันภัยสำหรับเด็กนักเรียนและเยาวชนในตำบลโพนทอง | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,950.00 | 50.00 | ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการป้องกันภัย | ไม่มีผลกระทบ |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 4.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้ง) | 50,000.00 | 102,650.00 | 0.00 | 152,650.00 | 0.00 | จำนวน อปพร.ที่มีจิตอาสา | ไม่มีผลกระทบ |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 5.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |

**8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ****(บาท)** | **โอนเพิ่ม****(บาท)** | **โอนลด****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **งบประมาณ****คงเหลือ****(บาท)** | **Kpis** | **ผลกระทบ** |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 1.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 2,550.00 | ผลการดำเนินงานบรรลุตามแผนร้อยละ 70 | ไม่มีผลกระทบ |
| งานบริหารงานทั่วไป | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 2.โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| งานบริหารงานทั่วไป | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 3.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายของ อปท.ให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้างผู้แทนกลุ่มองค์กรและส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขต อบต. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 | 250.00 | ผู้ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมได้ความรู้ | ไม่มีผลกระทบ |
| งานบริหารงานทั่วไป | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 4.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปท.ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กร และส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขต อบต. | 170,000.00 | 92,000.00 | 0.00 | 261,560.00 | 440.00 | ร้อยละ80 ของผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้ | ไม่มีผลกระทบ |
| งานบริหารงานคลัง | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 5.โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บและพัฒนารายได้ | 20,0000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| งานบริหารงานทั่วไป | ค่าใช้สอย  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 6.ค่าใช้จ่ายในการจ้างประเมินสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการประชาชน | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 2,000.00 | ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการร้อยละ80 | ไม่มีผลกระทบ |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 7.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| งานบริหารงานคลัง | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 8.โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ร้อยละ 80 ของผู้เข้าการอบรมได้รับความรู้ความความเข้าใจ | ไม่มีผลกระทบ |
| ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 9. โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | 153,000.00 | 0.00 | 0.00 | 152,000.00 | 1,000.00 | ขนาดความยาว 5 เมตร | ไม่มีผลกระทบ |
| ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 10. โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.โพนทอง | 171,000.00 | 0.00 | 0.00 | 169,000.00 | 2,000.00 | มีป้ายแสดงที่ตั้ง อบต. | ไม่มีผลกระทบ |
| ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 11. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลพระภูมิ-ถนนมิตรภาพ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 | 0.00 | 179,000.00 | 0.00 | 179,000.00 | 0.00 | จำนวนถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1 สาย | ไม่มีผลกระทบ |

**สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตาม Kpis (Key Performance Indicator) และผลกระทบ (Impact)**

**จากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา**

**..................................................**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ****(บาท)** | **โอนเพิ่ม****(บาท)** | **โอนลด****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **งบประมาณ****คงเหลือ****(บาท)** | **Kpis** | **ผลกระทบ** |
| ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 1. โครงการถนนดินจากนานายทองมาก ศรีคำรัมย์-ลำห้วยแยะ บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 328,000.00 | 2,000.00 | จำนวนถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1 สาย | ไม่มีผลกระทบ |
| ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 2. โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กลานศาลปู่ตา บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 34,000.00 | จำนวน 1 แห่ง | ไม่มีผลกระทบ |
| ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 3.โครงการเสริมผิวถนน คสล.จากบ้านนางทองจันทร์ ปาริโต-บ้านนางเกี้ยว ไชยรส บ้าหนนองหว้า หมู่ที่ 6 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | จำนวนถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1 สาย | ไม่มีผลกระทบ |
| ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านายเอ้ง-สามแยกวัดบ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 | 153,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,000.00 | ระยะทาง 54 เมตร | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 5.โครงการเสริมผิวหินคลุกจากหนองใหญ่บ้านแท่น-ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ บ้านแท่น หมู่ที่ 7  | 457,000.00 | 0.00 | 0.00 | 455,000.00 | 2,000.00 | จำนวนถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1 สาย | ไม่มีผลกระทบ |
| ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 6.โครงการเป่าล้างท่อเมนท์ประปา  | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | ร้อยละ 100ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนายไป่-ลำห้วยแยะ บ้านใต้ หมู่ที่ 8  | 356,000.00 | 0.00 | 0.00 | 355,000.00 | 1,000.00 | จำนวนถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1 สาย | ไม่มีผลกระทบ |
| ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 8.โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากหนองใหญ่บ้านแท่น-หนองรังกา บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | ร้อยละ 100 ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ไม่มีผลกระทบ |
| ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 9.โครงการเทลาน คสล.บริเวณหน้าวัดบ้านโพนทอง หมู่ที่ 9  | 299,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,500.00 | จำนวน 1 แห่ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 10. โครงการขยายถนนภายในหมู่บ้านหนองพลวงและวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่กพักจากสามแยกโรงสี-ห้าแยกศาลาประชาคมและจาก ศพด.บ้านหนองพลวง -บ้านนายเหมือน แก้วดอนรี บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 | 319,000.00 | 0.00 | 0.00 | 318,000.00 | 1,000.00 | จำนวนถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1 สาย | ไม่มีผลกระทบ |
| **งาน** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ****(บาท)** | **โอนเพิ่ม****(บาท)** | **โอนลด****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **งบประมาณ****คงเหลือ****(บาท)** | **Kpis** | **ผลกระทบ** |
| ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 11. โครงการวางท่อครึ่งวงกลมพร้อมบ่อพัก คสล.และวางท่อกลมขนาด 30 ซม.จากบ้านนางเต็ม-บ้านนายวีรพงษ์ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | จำนวน 1 แห่ง | ไม่มีผลกระทบ |
| งานไฟฟ้าและประปา | ค่ารุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 12. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ไม่มีผลกระทบ |
| งานไฟฟ้าและประปา | ค่ารุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 12. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ไม่มีผลกระทบ |
| งานไฟฟ้าและประปา | ค่ารุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 12. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน บ้านแท่น หมู่ที่ 7 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ไม่มีผลกระทบ |
| งานไฟฟ้าและประปา | ค่ารุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 12. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ไม่มีผลกระทบ |
| งานไฟฟ้าและประปา | ค่ารุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 12. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น | ไม่มีผลกระทบ |

**สรุปผลการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566**

**..................................................**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน** | **หมวดรายจ่าย** | **ประเภทรายจ่าย** | **โครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ****(บาท)** | **โอนเพิ่ม****(บาท)** | **โอนลด****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **งบประมาณ****คงเหลือ****(บาท)** | **หมายเหตุ** |
| บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1.เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 |  |
| บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2.โซฟาชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด | 20,00.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |  |
| บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3.โต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 |  |
| แผนงานการศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) จำนวน 1 เครื่อง  | 32,200.00 | 0.00 | 0.00 | 32,200.00 | 0.00 |  |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) จำนวน 1 เครื่อง | 32,200.00 | 0.00 | 0.00 | 32,200.00 | 0.00 |  |
| บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 6. รถบรรทุก(ดีเซล) | 850,000.00 | 0.00 | 199,000.00 | 647,000.00 | 4,000.00 |  |

**การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

**เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570)**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **๒๐** | **18.45** |
| **๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **๒๐** | **18.57** |
| **๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย** | **๖๐** | **55.58** |
|  ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) | (5) | 5.00 |
|  ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | 4.67 |
|  ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | (5) | 4.78 |
|  3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | 4.56 |
|  3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (5) | 4.67 |
|  3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.45 |
|  ๓.7 วิสัยทัศน์ | (๕) | 4.78 |
|  ๓.8 กลยุทธ์ | (๕) | 4.67 |
|  ๓.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (๕) | 4.33 |
|  ๓.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (๕) | 4.56 |
|  ๓.11 แผนงาน | (๕) | 4.78 |
|  ๓.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (๕) | 4.33 |
| **รวมคะแนน** | **๑๐๐** | **92.60** |

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 1. **ข้อมูลสภาพทั่วไป**

**และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**1. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ

หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ1. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น

เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | **20**(5) | 4.89 |
| 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา

สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ1. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และ อื่นๆ | (5) | 4.45 |
| 1. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ

คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ1. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร

การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยวอุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ | (5) | 4.33 |
| 1. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่า

ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ1. การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming) | (5) | 4.78 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๒. การวิเคราะห์****สภาวการณ์และศักยภาพ** | 1. การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom – up/Top - down) | **20**(5) | 4.67 |
| 1. การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน

การศึกษาสาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (5) | 4.78 |
| 1. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว

ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา1. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้

ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (5) | 4.45 |
| 1. การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ

การประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ | (5) | 4.67 |
| **๓. ยุทธศาสตร์**3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **60**(5) | 5.00 |
| 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 | การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.67 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 3.3 เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) | การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.78 |
| ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด | การกำหนดแลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | 4.56 |
| ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด | (5) | 4.67 |
| ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ | (5) | 4.45 |
| ๓.๗ วิสัยทัศน์ | การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | (5) | 4.78 |
| ๓.๘ กลยุทธ์ | การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร | (5) | 4.67 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร  | (5) | 4.33 |
| 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้ | (5) | 4.56 |
| 3.11 แผนงาน | การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนหรือไม่ | (5) | 4.78 |
| 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพ รวม | การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค | (5) | 4.33 |
| **รวมคะแนน** | **20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด** | **100** | **92.60** |

**การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ**

**เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา** | **๑๐** | **9.45** |
| **๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | **๑๐** | **9.34** |
| **๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | **๑๐** | **9.01** |
| **๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา** | **5** | **4.89** |
| **๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย** | **30** | **28.46** |
|  ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (๕) | 4.78 |
|  ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (๕) | 4.67 |
|  ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (๕) | 4.67 |
|  ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (๕) | 4.78 |
|  ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (๕) | 4.89 |
|  ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  | (๕) | 4.67 |
| **6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี**  | **35** | **32.36** |
|  6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | (5) | 4.78 |
|  6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | (5) | 4.67 |
|  6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | (5) | 4.56 |
|  6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | (5) | 4.67 |
|  6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | (5) | 4.67 |
|  6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | (5) | 4.45 |
|  6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | (5) | 4.56 |
| **รวมคะแนน** | **๑๐๐** | **93.51** |

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | 1. การวิเคราะห์หรือการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ

ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แลละวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **10**(5) | **9.45**4.67 |
| 1. การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ

ประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.78 |
| **๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | 1. การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการ

ใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้ | **10**(5) | **9.34**4.67 |
| 1. การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่

กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น | (5) | 4.67 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | 1. การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมิน

ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่อำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | **10**(5) | **9.01**4.56 |
| 1. การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์

ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น | (5) | 4.45 |
| **๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนการพัฒนา** | 1. การำกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ | **5**(5) | **4.89**4.89 |
| ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**1) ”โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต | **30**(5) | **28.46**4.78 |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (Clear opjective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ | (5) | 4.67 |
| ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ” | (5) | 4.67 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| ๕.๔ มีการประมาณการถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใส่ในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการาคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึกถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น | (5) | 4.78 |
| ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ | (5) | 4.89 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึกถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ(2)วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้(3)ระบุสิ่งที่ต้องดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้(4)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง(5)ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (5) | 4.67 |
| **๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี**๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | **35**(5) | **32.36**4.78 |
| ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุง่านต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.67 |
| ๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามจ้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.56 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| ๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ งัวดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | (5) | 4.67 |
| ๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษาศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุง่านต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.67 |
| ๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุง่านต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.45 |
| ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงอหล่งน้ำ ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.56 |
| **รวม** | **20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด** | **100** | **93.51** |

**ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

 **ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณเป็นจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
2. ปัญหาภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางครั้ง เป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
3. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินไปซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการทำให้อัตราความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
4. งบประมาณที่มีขีดจำกัดทำให้ไม่สามารถกระจายได้ทุกยุทธศาสตร์และความต้องการของประชาชน

 **ส่วนที่ 5 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**

1. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

1. สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคม เกี่ยวกับการเสนอโครงการ/

กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้รับการจัดสรร เพื่อให้ทราบว่าการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินไปหรือโครงการ/กิจกรรม ที่เกินศักยภาพจะส่งผลให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

1. ควรดำเนินการซักซ้อมหรือทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้

1. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นำมาจัดทำงบประมาณน้อยเกินไป
2. โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีการดำเนินโครงการน้อยเกินไป